马来西亚×××矿区地质勘探合同书

委托方：马来西亚             （甲方）

受委托方：香港          （乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《经济法》等法律规定，本着诚信、务实的原则，就此次物探工作，双方达成如下协议：

第一项 工程项目名称

马来西亚×××矿区地质勘探与普查。

第二项 工作地点

马来西亚。

第三项 工作内容

地面磁法测量、勘探与普查马来西亚×××矿区储量。区域面积250英亩。

第四项 双方责任

（一）甲方责任

1．提供工作区的1/1万地形图及相关资料、图件；

2．提供野外临时用工，承担相应费用；协助办理乙方仪器、设备出、入境手续，承担相关费用；

3．负责协调外部环境，为乙方工作人员国外工作、生活提供必要的便利；负责乙方人员在国外工作期间及往返途中的人身安全；负责购买出国期间的所有中方工作人员的人身安全保险。

4．按乙方要求协助乙方完成勘探区域探勘的障碍物（杂草、树木）的清理。

（二）乙方责任

1．遵守所在国的法律、法令，尊重所在国家的宗教信仰、民风民俗；

2．按有关技术要求和操作规程开展地磁测量工作，确保工程质量和精度（矿区按100m*100m布点）；

3．根据磁测成果，编制矿区△T异常平面等值线图，圈定矿区△T异常范围，对所取得的成果资料负有保密责任；

4．编制、提交磁测成果报告。结合矿区地质背景及成矿地质条件，预测工作区找矿前景，提出后续工作意见与建议；

第五项 工期

野外工作时间25个工作日，室内20个工作日。即从开始进场作业，45个工作日后提交此次工作报告。

第六项 工作费用及付款方式

经双方协商，本次磁测工程款40万元马币。化验费：10万元马币。合同的总费用55万元马币。

乙方进场前，甲方预付人民币 30万元马币 作为备用金；乙方工作结束，提交成果报告之前，甲方一次性付清剩余物探工程款 20万元马币 。

第七项 其他

1．本合同一式二份，双方各执一份；

2．未尽事宜，双方协商解决；

3．本合同双方签字盖章后生效，双方履行完合同条款后自行终止。

甲方：                         乙方：

代理人                        代理人：

年   月   日                      年   月   日